## Slide 1: La méthode Agile avec Daily Scrum
Stand-up meeting | mêlée

## Slide 2: Sommaire
Cette méthode et pas une autre
Pourquoi?
De la méthode Agile avec Daily Scrum
Présentation
Appliquer la méthode
Comment?
02
01
03

## Slide 3: Présentation de la méthode

## Slide 4: Le Manifesto Agile
Dialogue permanent pendant la création de l’application
La collaboration avec le Client
L’Equipe
Les individus > processus & outils
Fonctionalitées > Documentation
L’Application
L’acceptation du changement
Flexible & Réactif > suivre le plan de départ
4 Valeurs principales

## Slide 5: Les Rôles
NOLANN
CLÉMENT
MATÉO
YANIS
Chargé de Communication Programmeur Scrum Master
Programmeur Tracker (Git + Notion)
Assistant de documentation Responsable Tech
Programmeur
Qualité de développement
Programmeur Chargé de documentation

## Slide 6: Pourquoi cette méthode?
Pourquoi pas d’autres méthodes?

## Slide 7: Trois Raisons :
Beaucoup de communication avec clients requis pour récolter besoins et obtenir retours de sprint
Permet un groupe concentré sur le travail mais capable de s’adapter aux problèmes, Agile!
Petite équipe présente dans la même salle tout les jours.
1
2
3

## Slide 8: Autres méthodes
EXtreme Programming
Trop de dépendence sur la communication client & besoin d’être familier avec les technologies utilisés
Weekly Scrum
Moins efficace que le daily scrum dans notre contexte.
Idéal pour des projets plus petit Utilise l’expertise des membres
Crystal Clear

## Slide 9: Le Daily Scrum
Comment ça se passe?

## Slide 10: Trois questions :
Qu’est ce que j’ai fait hier pour aider a atteindre les objectifs du sprint?
1
Que vais-je faire aujourd’hui pour aider a atteindre les objetifs du sprint?
2
Est-ce que je vois/j’ai vu des problèmes a partager qui ralentis ou empèche le développement?
3

## Slide 11: Cycle Quotidien
Enregistrement du travail, passage par le tableau de taches pour vérifier qu’il est a jour pour le lendemain
Récapitulatif de la veille, planification du jour Discussion de problèmes
Concentration sur les tâches données, majorité de la journée
Pause et/ou discussion entre l’équipe/les équipes
Concentration
Interaction
Fin de journée
Morning Scrum

## Slide 12: Merci d’avoir écouté
Template de la présentation par Slidesgo